东台市市政养护管理所造价咨询服务

# 招 标 文 件

（不见面交易）

招   标   人：    东台市市政养护管理所     （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）

招标代理机构： 东台市兴华招标代理有限公司 （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）

2024年7月10日

第一章  投标须知

一、总  则

本招标项目已经批准实施，现按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定造价咨询服务机构。

（一）综合说明

1、招标内容

东台市市政养护管理所造价咨询服务，具体工作包括（但不限于）：①工程项目预算编制（含编制工程量清单、钢筋和预埋件计算）及相关采购服务、跟踪审计；②工程结算审计；③工程结算复核；④出具工程审计报告，整理归档；⑤满足招标人提出的其他相关要求。具体实施以相关部门批准项目为准。

跟踪审计主要工作内容必须包含以下几个方面（但不限于）：

1.1 项目前期审核的主要内容

（1）参加图纸会审会议，收集整理图纸会审纪要、原始测量资料；

（2）查看地质勘探报告（资料）；

（3）对施工单位报送的施工组织设计提出审计意见，并收集已审批的施工组织设计方案；

（4）审查工程设计、监理、施工和材料设备采购等合同及协议书；

（5）审查施工、监理施工现场施工人员名单、资质及分工；

（6）收集材料价格、人工调整依据、文件；

（7）对建设单位内部控制制度设置和落实情况审计。

1.2 施工阶段（含准备工作）

（1）审查项目公司与各联合单位的合同，包括设计合同、施工合同、监理合同、保险合同以及其他中介咨询、管理合同等；

（2）审查工程进度款支付；

（3）审查设计变更通知、图纸、现场签证单、技术核定单，并分析其经济性、可行性、合规性、真实性；

（4）参加隐蔽工程测量并记录留存数据；

（5）审查施工过程中的其它签证资料；

（6）审核承建单位的索赔事项；

（7）参加与工程相关的会议；

（8）审查建设单位提供材料明细表及施工单位领用签字记录；

（9）查看材料、设备合格证、材料进场现场验贷记录；

（10）审查二次招标的招标文件、工程量清单及招标限价；

（11）参加暂定价材料的询价定价工作，并作出审计建议；

（12）关注建设单位、监理单位、代建单位等相关单位的履职情况，及时作出审计建议；

（13）关注工程实体质量。

1.3 服务要求

（1）建立跟踪审计各项制度、跟踪审计规定、办法，并报采购人审批同意。

（2）根据项目进度及采购人的要求，及时进行跟踪审计并出成果报告。

（3）严格按照廉洁自律的相关要求，不得收取被审计单位的礼品与现金、实物和有价票证，不得收取任何核查费用。

2、各单项工程完成周期：根据招标人要求时间提交审计报告

3、服务时间：三年（1095天）

4、资金来源：养护经费

5、质量标准:符合国家、省、市的各项规定及强制性标准；

6、工程造价计价依据：施工合同、施工图纸、竣工图纸、招投标资料、现行的清单规范、各专业现行的计价定额、费用定额及江苏省、盐城市、东台市现行有关造价文件等。

7、资格审查方式：资格后审

8、评标定标办法：综合评分法

9、投标有效期为：60日历天

10、投标保证金：免缴

11、投标文件份数：开标后中标单位提供一式四份。

12、书面提交疑问材料截止时间：2024年7月13日11时

13、获取答疑文件时间：2024年7月13日18时后

获取方式：自行获取。

14、投标文件提交截止时间：2024年7月17日15时00分

地    点：本项目采取不见面开标的形式进行开标，各投标人按招标文件的要求编制、生成投标文件，并在投标文件递交截止时间前按招标文件要求上传到“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

15、开标时间：2024年7月17日15时00分

开标地点：同投标地点，“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

（二）招标方式

按照《中华人民共和国招标投标法》及有关法规、规章规定，本项目采用公开招标方式，择优确定造价咨询服务机构。

（三）投标单位资格要求

1、投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，具有企业法人营业执照或事业单位法人证书，并具有完成本项目工程造价咨询服务的能力。

2、项目负责人具有国家注册造价工程师执业资格（一级注册造价师）。

3、投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过单项工程审定金额200万元及以上的市政工程审核（或复核）服务业绩。

（四）投标费用

投标人应承担其编制投标文件及提交投标文件和投标过程所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（五）服务要求：

1、根据招标人要求开展工作，包括人员、时间、审计要求及组织纪律等。

2、严格按照廉洁自律的相关要求，不得收取施工单位的礼品与现金、实物和有价票证，不得收取任何费用。

3、参加审计人员要求具有中级职称或执业资格。

4、如果出现质量问题或者违规违纪行为，将适当扣除劳务费用，如出现重大责任事故，将依据性质及造成的后果追究其及所在咨询机构责任。

5、审计人员不得为被审计的施工单位报审该工程决算，一旦发现，招标人有权中止合同，另择其他咨询人。在接受检查验收和审计过程中，对检查或审计出来的问题不能解释清楚，由审计单位负责整改并直至消除影响。

（六）招标文件购买人单位如果不投标，须书面说明不参加投标的充分理由，经单位盖章（法人章）后派专人在投标截止时间前（投标截止时间后送达的不予受理）送交招标代理机构。

（七）有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标。

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关行政监督部门公示且公示期限未满的。

（八）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（九）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

# 二、招标文件

（十）招标文件的组成

1、本文件及所有按第（十一）条发出的澄清、修改或补充通知和书面答疑材料均为招标文件的组成部分。

2、招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

（十一）招标文件的澄清、修改或补充

1、投标人若对招标文件有疑问，应于2024年7月13日11时前以书面形式（未疑问的视同认可）送到招标人处，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称。无论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件进行的澄清、修改或补充，招标人都将以书面形式提交上网，投标人于2024年7月13日18时后到www.dtxhzb.com网站上下载（投标人在投标截止时间前应当每天都要上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、投标人对招标人提供的招标文件或资料所做的推论、解释和结论，招标人概不负责，投标人由于对招标文件的任何推论和误解，以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

# 三、投标报价

（十二）投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所必须的全部费用。

（十三）投标报价方式及最高投标限价

本项目报价方式按费率的报价方式，其工程预算（含跟踪审计）最高投标限价为1.30‰；工程结算审计（含工程结算复核）最高投标限价为1.30‰（报价时小数点后保留2位，第3位不论大小一律不计）。投标报价高于该价格的按无效投标处理。服务费不足500元的,按500元计

（十四）报价依据

招标文件、答疑文件及各种补充通知。

# 四、投标文件

（十五）投标文件的组成：投标文件由商务标、资格后审资料二部分组成。

1、商务标

（1）投标函：主要内容为根据企业的经营情况和管理水平，对服务费报价以及招标文件规定的质量、周期等主要内容的承诺保证；

（2）投标文件签署授权委托书（如法定代表人不参加开标会议）；

（3）投标人根据评分标准提供相应资料。

2、资格后审资料

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）投标文件签署授权委托书（如法定代表人不参加开标会议）；

（3）项目组负责人造价师注册证书复印件；

（4）社保部门出具的至少包含2024年3月—2024年5月连续3个月授权委托人和项目负责人在该单位的社会保险参保证明复印件，注明缴费起止时间（事业单位不需提供此项资料，但需提供人社部门出具的人员事业性质证明原件，执业期范围内退休人员需提供单位续聘合同及退休证明）；

（5）投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的单项市政工程审定金额200万元及以上的工程审核（或复核）服务业绩证明资料复印件【提供造价咨询服务合同和工程审核（或复核）报告复印件。如工程审核（或复核）报告不能反映造价金额的，须提供委托人的造价金额证明；财政、审计部门委托的项目不能提供造价咨询服务合同的，须提供财政、审计部门的证明，如有】；

（6）非东台本地企业则必须提供承诺书，承诺中标后30天内在东台城区内设立的固定办公场所，并提供经不动产管理部门登记备案的房屋租赁合同复印件（承诺书格式见附件）。

注：已在东台设立固定办公场所的单位可不提供承诺书，但需提供不动产管理部门登记备案的房屋租赁合同复印件或分公司营业执照复印件）。

（十六）投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供或要求的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

（十七）投标文件正本和副本均须用不褪色的蓝、黑墨水书写。

（十八）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

（十九）投标有效期

投标文件自投标截止时间之日起60天内有效。

（二十）投标保证金

本项目免缴投标保证金。

五、投标文件密封和提交

（二十一）投标文件的生成、标记及递交

*未按招标文件要求生成或递交投标文件会导致投标无效，请详阅尽知！

1、投标文件的生成

（1）投标文件须按本文件要求的内容和顺序编制，按要求签字、盖章后扫描，并分别对应生成以下名称的pdf文档：资格审查☑商务标。

（2）投标人须从“在线开标公证系统”上传投标文件页面下载“关键信息模板”并完成填写，特别提醒：①本项目要求在模板中填写报价；②模板标注的单位（如工期的“日历天”）与本文件规定不一致的，以本文件为准，按照本文件规定的单位填写数值即可，但不得改动模板原标注单位；③本文件未要求在投标文件pdf文档中编制的内容，在模板中有填写项的，该项留空即可；④请务必确认模板中填写的内容与pdf文档内容一致，如不一致，以模板内容为准，后果由投标人自行承担；⑤投标关键信息（指报价、项目负责人、工期、质量标准等）以系统唱标结果为准，模板是系统唱标的唯一依据，投标人不得对模板进行填写关键信息以外的任何编辑（包括但不限于内容或格式的改动、增删），否则，如导致唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等），则投标无效。

（3）使用压缩软件（必须使用Winrar或360压缩），将按要求生成的pdf文档和填写好的模板加密打包为zip格式的压缩包（建议使用高强度密码，如数字与字母的随机组合），该压缩包即为投标人的投标文件，其中必须包含如下文档仅各一个：资格审查.pdf、☑商务标.pdf、☑关键信息模板.xlsx。压缩包中任何本文件未要求上传的文件均被视为无效内容，不作审查。注意：①投标人不得对pdf文件及模板文件本身进行加密！②pdf文件及模板文件的文件名、文件格式必须与本文件要求的完全一致！

压缩包内容参考图示：

2、投标文件的递交

（1）投标截止时间：

（2）投标地点：“在线开标公证系统”，网址：

https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

（3）上传投标文件：①上传文件前须先在系统中完成项目的线上报名，特别提醒：a.未经系统认证的投标人报名时须按照系统提示完成认证b.同一投标人账号可报名多个项目，但不能使用同一账号同时进入多个会议，且进入会议后不可再更换其他账号进入，故投标人应根据需要，通过管理员账号添加子账号使用（管理员账号为投标人完成系统认证的账号，投标人应审慎选择管理员账号使用的手机号码！）c.未按招标公告要求获取招标文件的投标人，其投标不予接收。②投标截止时间前，投标人可以对已上传的投标文件进行下载、删除、以及删除后重新上传操作，无法正常解压、打开、读取的文件均为无效投标文件，建议投标人在上传文件后自行下载检查上传的文件是否完好、解压是否正常，投标截止时间后，已上传的投标文件不予退还，且投标人也不得再对投标文件进行修改或补充。③投标人未在投标文件递交截止时间前将投标文件上传至上述“在线开标公证系统”的，视为放弃投标。

（4）中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件送至本项目的招标代理机构处。

3、投标文件封面、投标函、委托书上均应加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

六、开标、评标、定标

（二十二）开标

一、开标须知

1、参加开标会的投标人代表：本项目实行不见面开标。各投标人的授权委托人或法人代表应提前登陆“在线开标公证系统”，待开标时间到，即进入相应标段的开标会议室（特别提醒：因进入会议后即无法更换其他账号进入，请务必在确认项目标段无误后进入，进错会议室的后果由投标人自行承担。），收听观看实时音视频交互效果并及时反馈，未按时进入开标会议室或未能在开标会议室内全程参与交互或因投标人自身原因（如网络、设备缺陷等）导致无法进行交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密通知、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口提出质疑、发起异议或主张任何权利，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

2、解密时间：投标人解密时间限定在投标文件解密通知首次发送后 15 分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标；因招标人原因或开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延长解密时间或调整开、评标时间。（特别提醒：投标人应按照开标时间准时进入会议室，以免错过解密通知，如错过通知，但仍在解密限定时间内，投标人可直接点击“文件解密”按钮进行解密。）

二、开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布投标人名称（招标代理进入会议室，投标人即可点击“查看投标人”按钮查看本项目全部投标人）；

（3）招标代理发出投标文件解密的通知；

（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标文件；

（5）由公证人员随机抽取本项目的有关方法、系数（如有）；

（6）当众唱标，公布投标人报价、质量标准、工期、项目负责人及其他内容；

（7）由公证人员随机抽取本项目的有关投标报价（如有）；

（8）投标人对开标有异议的，应当在开标会议室现场以文字方式提出，由招标人答复。未提出异议的视为认同；任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

（9）开标会议结束。

（二十三）评标、定标办法

1、评标办法：采取综合评估法，即首先由评标委员会对投标文件进行初审，看其是否实质上响应了招标文件的要求和条件，然后对初步评审合格的投标文件，按照投标报价、技术方案两项内容进行评审量分。评标办法如下：

（1）工程预算（含跟踪审计）报价35分、工程结算审计（含工程结算复核）报价投标报价35分。

①投标人报价等于各相应评标基准价的得基本分35分，投标报价与评标基准价的差值（相减）每高于0.1‰扣0.2分，每低于0.1‰扣0.1分，不足0.1‰按插入法计算。

②评标基准价计算办法：

当有效投标文件＞10家时，去掉2个最高和2个最低报价后的平均值为评标基准价；当有效投标文件＞7家时，去掉1个最高和1个最低报价后的平均值为评标基准价；当有效投标文件≤7家时，以算术平均值为评标基准价。

上述各分值计算时，小数点后保留二位，第三位四舍五入。

说明：投标报价大于最高限价的不参加计算，计算值在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的投标人的数量发生变化。评标基准值一经确定，除计算错误和不应判定为无效标而被判定为无效标的外，不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情况下而改变。

（2）服务方案（30分）

| 评审项目 |  | 单项 分值 | 评 分 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服 务 方 案 | 织组机构 | 2 | 评委根据项目管理机构的配备，管理人员、专业技术人员，是否满足工程审计需要的合理程度，在1-2分区间内自行打分，以0.01分为记分单位。 |
|  | 质量保证 措施 | 8 | 评委根据其质量保证体系和保证措施是否齐全得力，能否保证审计准确率达到承诺标准，在5-8分区间内自行打分，以0.01分为记分单位。 |
|  | 进度保证 措施 | 8 | 进度计划和各阶段进度的保证措施安排合理、保证措施可行，评委根据合理程度在5-8分区间内自行打分，以0.01分为记分单位。 |
|  | 优质服务措施 | 8 | 优质服务措施齐全，措施得力可行。评委根据合理程度在5-8分区间内自行打分，以0.01分为记分单位。 |
|  | 廉政设建 | 4 | 廉政建设的保证措施是否得力可行，评委根据合理程度在2-4分区间内自行打分，以0.01分为记分单位。 |
| 合 计 |  | 30 |  |

服务方案总页数（含方案目录）不得超过50页，每超过一页扣0.1分，不超过则不扣分。

评标委员会根据审计方案内容全面性，组织机构合理性，措施是否有力具体等内容进行评审，在评分区间内自主打分，以0.01分为计分单位。

技术评委人数在5人（含5人）以上时，计算得分按去掉一个最高分和一个最低分后，取其平均值，技术评委人数在5人（不含5人）以下时，取其平均值。

- 定标办法：①取综合得分排名最高的2名投标人的预算编制、结算审计各报价中的最低价为中标价，然后各投标人按综合得分排名由高至低的顺序依次承诺此价格，如不承诺，视同放弃，以此类推，直至承诺满2家。②如发生相同得分，则采取抽签方式确定承诺顺序。若承诺人不足2家，则由已承诺方承担本项目的全部造价咨询服务工作（如无投标人承诺，则由综合得分最高的投标人按自身报价承担本项目的全部造价咨询服务工作，否则视同违约）。

- （二十四）投标人出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不参加评标。

1、本须知第十五条规定的投标文件有关内容，未按本须知第二十一条规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交合法有效的“授权委托书”原件的；

2、未响应招标文件实质性要求和条件的；

3、工程预算（含跟踪审计）报价大于最高限价 1.30 ‰的、工程结算审计（含工程结算复核）报价大于最高限价 1.30 ‰的；

4、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

5、未按要求提供相关证书、资料或提供不全的；

6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

7、法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

8、企业法人营业执照、企业资质证书、项目组负责人注册资格证书与投标单位名称不一致的；

9、被委托人（如有时）、项目负责人未按要求提供社会保险的；

10、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

11、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本的；

12、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

13、投标文件中提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的其它条件的；

14、投标文件组成内容不符合本须知第（十五）条规定的。

15、未按招标文件要求编制、生成或递交投标文件的；

16、因投标人自身原因导致投标文件解密后未通过系统校验的；

17、投标文件无法正常解压或解压后的文件不能正常打开或读取的；

18、因投标人自身原因导致系统唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等）的；

（二十五）投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更投标报价等实质性内容。书面答复须经投标人的法定代表人或其代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件一律不得作为评标、定标的依据。

（二十六）在投标文件的审查、澄清、评价和比较及授予合同过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（二十七）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（二十八）招标人将会同有关部门人员对中标候选人进行全面考察，如出现下列情形之一的，将取消中标资格：

（1）中标候选人允许他人挂靠或借用他人资质参加投标的；

（2）中标候选人提供虚假证明材料的；

（3）违反法律、法规禁止的其他情形的。

（二十九）投标人或其他利害关系人认为招标文件内容违法或不当的，应当在递交投标文件的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对招标人答复不满意或招标人在规定时间内未予答复的，投标人或者其他利害关系人可向招投标行政监督部门投诉。

（三十）投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，由招投标行政监督部门驳回投诉，并给予警告；情节严重的处一万元以下罚款，并在网上予以公示。

# 七、授予合同

（三十一）定标后，招标人签发《中标通知书》。

（三十二）办理《中标通知书》后，招标人根据《民法典》、投标文件、招标文件与中标人签订《合同》。

第二章  合同主要条款

甲方：                                 （招标人）

乙方：                                 （中标人）

甲方于 2024 年    月   日进行公开招标，经综合评审，确定乙方为中标人，依据《中华人民共和国政府招投标法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况：

1、项目名称：东台市市政养护管理所造价咨询服务

2、项目地点：东台市内

3、招标内容：

东台市市政养护管理所预算编制项目造价咨询服务，具体工作包括（但不限于）：①工程项目预算；②跟踪审计；③组织进行工程结算审计；④出具工程审计报告，整理归档；⑤满足招标人提出的其他相关要求。具体实施以住建局批准项目为准。

跟踪审计主要工作内容必须包含以下几个方面（但不限于）：

3.1 项目前期审核的主要内容

（1）参加图纸会审会议，收集整理图纸会审纪要、原始测量资料；

（2）查看地质勘探报告（资料）；

（3）对施工单位报送的施工组织设计提出审计意见，并收集已审批的施工组织设计方案；

（4）审查工程设计、监理、施工和材料设备采购等合同及协议书；

（5）审查施工、监理施工现场施工人员名单、资质及分工；

（6）收集材料价格、人工调整依据、文件；

（7）对建设单位内部控制制度设置和落实情况审计。

3.2 施工阶段（含准备工作）

（1）审查项目公司与各联合单位的合同，包括设计合同、施工合同、监理合同、保险合同以及其他中介咨询、管理合同等；

（2）审查工程进度款支付；

（3）审查设计变更通知、图纸、现场签证单、技术核定单，并分析其经济性、可行性、合规性、真实性；

（4）参加隐蔽工程测量并记录留存数据；

（5）审查施工过程中的其它签证资料；

（6）审核承建单位的索赔事项；

（7）参加与工程相关的会议；

（8）审查建设单位提供材料明细表及施工单位领用签字记录；

（9）查看材料、设备合格证、材料进场现场验贷记录；

（10）审查二次招标的招标文件、工程量清单及招标限价；

（11）参加暂定价材料的询价定价工作，并作出审计建议；

（12）关注建设单位、监理单位、代建单位等相关单位的履职情况，及时作出审计建议；

（13）关注工程实体质量。

3.3 服务要求

（1）建立跟踪审计各项制度、跟踪审计规定、办法，并报采购人审批同意。

（2）根据项目进度及采购人的要求，及时进行跟踪审计并出成果报告。

（3）严格按照廉洁自律的相关要求，不得收取被审计单位的礼品与现金、实物和有价票证，不得收取任何核查费用。

4、质量标准:符合国家、省、市的各项规定及强制性标准；

5、工程造价计价依据：施工合同、施工图纸、竣工图纸、招投标资料、现行的清单规范、各专业现行的计价定额、费用定额及江苏省、盐城市、东台市现行有关造价文件等。

6、服务期：     年

7、完成时间：根据招标人要求时间提交审计报告；

特别说明：必须按照甲方提出的规章制度和考核要求完成本项目所有招标内容。

二、双方约定的由采购人提供的工程造价资料及提供的时间：

在甲方要求完成时间前7天提供与工程相关的资料

三、乙方根据甲方提供的工程造价资料及国家和交通或建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价咨询或审计业务，于甲方要求完成之日之前向甲方交付成果报告。

四、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准

工程预算（含跟踪审计）收费标准：按项目审定金额×     ‰（中标费率），单项工程咨询服务费不足500元的,按500元计。

工程结算审计（含工程结算复核）收费标准：按项目审定金额×     ‰（中标费率），单项工程咨询服务费不足500元的,按500元计。

付款方式：根据招标文件和甲方要求完成该项目，年底甲方支付全部服务费的80%，余款20%作为质量保证金，由甲方组织考核小组，根据各单项工程考核结果支付。

本项目履约保证金5000元，在签订合同前缴纳至采购人指定账户，在合同全部履约完后无息退还。

五、乙方的义务

1、在履行本协议期限内，帮助甲方实现预定工程造价咨询目标，公正地维护各方的合法权益。遵守法律、法规，努力做到公正、准确地提供工程造价咨询成果。

2、在履行协议期内不得泄漏与该项目工程造价咨询业务有关的保密资料和商业秘密。

3、做好与甲方的协调工作。

六、乙方的义务

1、乙方应当在双方约定的期限内，无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详实资料，并对提交的时间、进度、质量负责。若甲方提交资料延期，则乙方咨询工期顺延。甲方对提交资料的真实、合法、完整性负责。

2、在履行协议期限内，甲方应授权选派一名熟悉业务，知晓法律、法规、能独立作出决定的联系代表，为实现工程造价咨询目标，予以配合，提供依据、证据。

七、乙方的责任

1、乙方应当在咨询委托协议书的有效期内，向甲方提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确资料档案，以便查证。

2、乙方如因质量低劣或弄虚作假造成甲方经济损失，应向甲方进行赔偿，赔偿的方式及金额按本合同约定以及现行的法律法规相关条款执行。

3、造价咨询成果质量必须符合国家现行规范和强制性标准要求，由于乙方出具的成果报告发生偏差和错误的，致使发生重大纠纷的，成果弄虚作假的，均不得参加甲方下一年度的投标，并在网站进行公布。

4、工程造价咨询周期按照甲方要求，提前不奖，推迟按每天1000元计扣违约金。

5、对于项目竣工决算审计的复审结果与初审结果发生差额的核减率部分，核减率1%范围（不含1%）的，初、复审中介机构审计费不增不减；核减率1%-2%范围内（含1%，不含2%），对初、复审中介机构核减该项目的20%审计费用；核减率2%-3%范围内（含2%，不含3%），对初、复审中介机构核减该项目的40%审计费用；核减率3%-4%范围内（含3%，不含4%），对初、复审中介机构核减该项目的60%审计费用；核减率4%-5%范围内（含4%，不含5%），对初、复审中介机构核减该项目的80%审计费用；核减率超过5%（含5%）的，对初、复审中介机构核减该项目的全部审计费用，并中止与该中介机构的合同，计入有关信用体系。

八、甲方的责任

甲方应当履行工程造价咨询委托协议书约定的义务，如有违约责任，应赔偿乙方经济损失，赔偿方式及金额按双方约定按现行的法律法规相关条款执行。

九、争议与仲裁

本协议在执行中如发生争议时，双方应及时协商解决。如未能达成一致，可提交建设行政主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定向 东台市 人民法院起诉。

十、其它约定事项：

1、项目造价咨询时必须签订委托单，委托单中仅需确定造价咨询的具体内容。本造价咨询合同和委托单共同组成最后结算费用的依据。

2、结算审计服务必须是投标时提交的项目组人员，乙方应及时服务，否则，甲方有权对乙方要求提供服务时未提供的每人次给予300-600元经济处罚。如中途换人，必须书面征得甲方同意，否则，视为违约，甲方有权给予每人次10000元的经济处罚或中止合同，没收履约保证金，并拒付已完工作应计取的费用。

3、乙方派出的造价咨询人员必须具有相应的职业道德，工作程序和方法必须符合国家及地方有关规定，如甲方认为乙方派出的人员工作不到位、失职时将有权随时要求乙方更换相应人员，并保证另行选派人员工作到位。

4、如乙方发生重大失误，甲方可以有权终止合同，已发生费用不予补偿，同时可以选取招标时的综合评分排序后一名的投标人为中标人。

5、乙方的造价咨询费用包括（但不限于）现场踏勘及量测、车旅费、食宿费、劳务费、安全措施、评审费、审计服务费、税金、配合业主工作、编制成果报告、利润、风险、税费等一切费用，采购人不再另行支付其他任何理由的其他费用。

6、乙方或乙方技术人员不得接受有可能影响本项目造价咨询公正的任何额外报酬。

7、未经甲方同意，乙方不得将本项目转委他人，否则一旦发现甲方有权另择中标人,同时罚款5万元，并由乙方承担一切经济损失。

8、咨询成果报告（含甲方需要的各项服务内容），报有关部门存档。

9、本合同中未明确的条款，但在招标文件、答疑文件、投标文件及投标承诺书中已明确的内容亦为本合同条款。

10、同一工程的预算编制单位跟结算审计单位不得为同一单位。

十一、本合同一式  六  份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

第三章  投标书格式

一、投标函格式

投标函

致：    （招标人名称）

根据你方招标项目的                   招标文件后，我方决定参加该项目的投标，并作如下承诺：

1、在研究了上述基础资料、投标须知等相关资料后，我方愿按项目审定金额的      ‰收取工程预算（含跟踪审计）费用、按项目审定金额的      ‰收取工程结算审计（含工程结算复核）费用，承担贵单位造价咨询任务。

2、我方保证按招标文件要求的质量标准完成，若达不到约定质量标准，我方愿承担相应违约责任，在责任期间，履行招标文件和建设工程造价咨询合同中约定的义务，因我方过失造成的经济损失，愿按招标文件的规定赔偿。

3、各单项项目服务时间，确保满足招标人要求。

4、我方同意，贵单位不负担我们的任何投标费用。

5、严格执行现行招投标有关法律、法规、接受有关部门监督。

6、接受招标文件中其他各项条款。

7、我方将按招标文件规定提交履约保证金。如果我方在投标后撤回投标书或在接到中标通知书后规定的天数内未能或拒绝签订合同书，或将中标项目转让他人，贵单位有权取消我单位中标资格，另选中标单位。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年    月     日

二、授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司签署（项目名称）   项目投标文件的法 定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投

标文件的内容。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（被授权人）：            性别：         年龄：

身份证号码：                           职务：

联系号码（手机号码） ;

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人：                           （盖章）

授权委托日期：           年      月      日

三、 承  诺  书

承  诺  书

致：     （招标人名称）

如果我方中标，我方保证在中标后 30 天内在东台城区内设立固定办公场所，并提供经不动产管理部门登记备案的房屋租赁合同复印件交于贵方备案。

如果我方未能完成上述承诺，同意贵方取消我方中标资格，并没收投标保证金。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年     月     日